### OPŠTINA BUDVA

### Broj:01-3523/4

Datum: 12.12.2018. godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, broj 01-1250/1 od 03.08.2017.godine, Opština Budva dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

§

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Tanja Kapisoda, načelnica, službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 033454017 i 067240209 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

- Usluge

III Opis predmeta nabavke:

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku usluga sanacije i restauracije vrata na ulazima u Stari grad.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

90690000-0 Usluge uklanjanja grafita

45454100-5 Radovi na restauriranju

45453000-7 Remontni i sanacijski radovi

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.000,00 €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANACIJA GLAVNIH GRADSKIH VRATA-PORTA DI TERRA FERMA |  |  |  |  |
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Priprema gradilišta | Priprema gradilišta podrazumijeva: postavljanje zaštitne ograde oko gradilišta, izrada i postavljanje informativne table, dovođenje struje i vode na gradilište | Pauš. | 1 |
|  | Uklanjanje recentnih intervencija | Izvršiti uklanjanje svih recentnih intervencija na pozicijama kao što je obilježeno u konzervatorskom projektu. U cijenu je uračunat i utovar i odvoz na deponiju. | Pauš. | 1 |
|  | Uklanjanje i odvoz samonikle vegetacije | Izvršiti pažljivo ručno uklanjanje samonikle vegetacije vodeći računa da pritom ne dođe do oštećenja postojećih konstrukcija i elemenata. Nakon uklanjanja sve površine tretirati biocidnim preparatom. U cijenu je uračunat i odvoz na gradsku deponiju. | Pauš. | 1 |
|  | Opšte pranje kamena vodom pod pritiskom | Sve kamene površine kapije dobro oprati vodom pod pritiskom,da bi se u potpunosti uklonile naslage i sl. Cijena uključuje 2 ciklusa pranja. Precizan vremenski raspoored će utvrditi izvođač u dogovoru sa nadzorom. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. Spolja – 3,00 m, unutra-15,00 m2 | m2 | 18 |
|  | Specijalno pranje kamena i uklanjanje mrlja od željeza, inkrustacije, kalcinata i sl. | Pristupiti pažljivom pranju djelova zidova od kamena koji su posebno zaprljani i napadnuti mikroorganizmima. Cijena uključuje onoliko ciklusa čišćenja koliko je potrebno da se nečistoće uklone ili učine što manje vidljivima. Ovi radovi mogu se vršiti isključivo uz prisustvo konzervatora specijalizovanog za tretman kamena. | m2 | 2 |
|  | Uklanjanje grafita sa kamenih pragova | Izvršiti nabavku materijala i čišćenje grafita kombinacijom hemijskih i mehaničkih sredstava i ispiranje destilovanom vodom. | m2 | 1 |
|  | Čišćenje spojnica špaletni od kamena | Izvršiti pažljivo ručno čišćenje spojnica špaletni otvora vrata, do dubine max 10 cm. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. | m2 | 15 |
|  | Demontaža i transport drvenih krila vrata | Izvršiti pažljivu demontažu krila vrata. U cijenu je uračunata i upotreba auto dizalice i odvoz vrata do stolarske radionici. | kom | 2 |
|  | Demontaža i transport željeznih maškulića i okova vrata | Izvršiti pažljivo ukanjanje maškulića iz zidova od kamena. Voditi računa da ne dođe do oštećenja kamena. Pozicija uključuje i potpuno čišćenje ležišta od olova i drugog materijala kojim su maškulići bili fiksirani i transport do radionice. | kom | 6 |
|  | Razni sitni pripremni radovi | Uklanjanje ostataka betonskih elemenata, željeznih elemenata, i sl. U cijenu je uračunat i utovar i odvoz na deponiju. | Pauš. | 1 |
| ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala i zaptivanje pukotina do 5cm | Izvršiti nabavku materijala i zaptivanje pukotina širine do 5 cm. Popunjavanje vršiti umetanjem manjih komada pločastog kamena i maltera. U cijenu je uračunata nabavka kamena. Obračun se vrši po m¹ tretiranih pukotina | m | 2 |
|  |  | Izvršiti pažljivo i stručno fugovanje zidova krečnim malterom. | m2 | 15 |
| ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala i fobusiranje zidnih kamenih površina | Fasada se premazuje preparatom Antipluviol W bezbojnim vodoodbojnim premazom na osnovu silikonskih smola radi zaštite kamenih površina od prodora kapilarne vlage. Preparat se nanosi u više slojeva do potpunog zasićenja zidne podloge | m2 | 20 |
| BRAVARSKI I KOVAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja nedostajućih elemenata kovanjem | Nove željezne elemente izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Kovani elementi moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije ugradnje elemente očistiti od korozije i prašine, nanijeti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti elemente, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal | kom | 12 |
|  | Restauracija, farbanje i premazivanje postojećih željeznih nosača i okova | Elemente koji su u dobrom stanju sačuvati, restaurirati i ponovo ugraditi . Elementi moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu nanijeti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. U cijenu ulazi sav potreban materijala i montaža u zidove bedema, varenje i transport. | Kom | 6 |
|  | Izrada novih zakivaka vrata | Izrada novih zakivaka vrata i zamjena zavrtnja zakivcima | kom | 100 |
| STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Restauracija postojećih drvenih krila vrata | Izvršiti pažljivu restauraciju postojećih krila vrata u svemu prema opisima i crtežima iz projekta. Radovi podrazumijevaju: Čišćenje površinske nečistoće i reklamnog materijala, Skidanje stare farbe špahlom ili rašketom, Grubo i meko šmirglanje, Zatvaranje sitnih pukotina prirodnim kitom, Zamjena oštećenih partija drveta (5 %), Impregnacija drveta, Farbanje bojom u 3 sloja | kom | 3 |
| KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Sanacija kamenih pragova okvira vrata plombiranjem | Izvršiti sanaciju oštećenih kamenih okvira vrata smješom za vještački kamen. Krpljenje kamena izvesti specijalnim reparaturnim malterima po putstvu konzervatora. Materijal koji se koristi za restauraciju mora biti fabrički upakovan, odobren od strane konzervatorskog nadzora. U cijenu uračunati produbljivanje i čišćenje naprslina kao i završna obrada. Boja i obrada plombi je u svemu prema postojećem kamenu, uz šmirglanje, brušenje, pikovanje, štokovanjem saniranih površina tako da se postigne ujednačenost. Obračun se vrši pokomadu plombe | kom | 8 |
| OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Izrada info table pored ulaza u Stari grad | / | Pauš. | 1 |
|  | Razni sitni radovi | / | Pauš. | 1 |
| SANACIJA GRADSKIH VRATA – VRATA PIZANA |  |  |  |  |
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Priprema gradilišta | Priprema gradilišta podrazumijeva: postavljanje zaštitne ograde oko gradilišta, izrada i postavljanje informativne table, dovođenje struje i vode na gradilište | pauš | 1 |
|  | Uklanjanje recentnih intervencija | Izvršiti uklanjanje svih recentnih intervencija na pozicijama kao što je obilježeno u konzervatorskom projektu. U cijenu je uračunat i utovar i odvoz na deponiju. | pauš | 1 |
|  | Opšte pranje kamena vodom pod pritiskom | Sve kamene površine kapije dobro oprati vodom pod pritiskom, da bi se u potpunosti uklonile naslage i sl. Cijena uključuje 2 ciklusa pranja. Precizan vremenski raspored će utvrditi izvođač u dogovoru sa nadzorom. Obračun se vrši po m² tretiranog zida. Spolja - 3,00 m², Unutra - 10,00 m² | m² | 13 |
|  | Specijalno pranje kamena i uklanjanje mrlja od željeza, inkrustacije, kalcinata, i sl | Pristupiti pažljivom pranju djelova zidova od kamena koji su posebno zaprljani i napadnuti mikroorganizmima. Cijena uključuje onoliko ciklusa čišćenja koliko je potrebno da se nečistoće uklone ili učine što manje vidljivima. Ovi radovi mogu se vršiti isključivo uz prisustvo konzervatora specijalizovanog za tretman kamena. Obračun se vrši po m² tretiranog zida | m² | 2 |
|  | Uklanjanje grafita sa kamenih pragova | Izvršiti nabavku materijala i čišćenje grafita kombinacijom hemijskih i mehaničkih sredstava i ispiranje destilovanom vodom. | m² | 1 |
|  | Čišćenje spojnica špaletni od kamena | Izvršiti pažljivo ručno čišćenje spojnica špaletni otvora vrata, do dubine max 10 cm. | m² | 7,5 |
|  | Demontaža i transport drvenih krila vrata | Izvršiti pažljivu demontažu krila vrata. U cijenu je uračunata i upotreba auto dizalice i odvoz vrata do stolarske radionice | kom | 2 |
|  | Demontaža i transport željeznih maškulića i okova vrata | Izvršiti pažljivo ukanjanje maškulića iz zidova od kamena. Voditi računa da ne dođe do oštećenja kamena. Pozicija uključuje i potpuno čišćenje ležišta od olova i drugog materijala kojim su maškulići bili fiksirani i transport do radionice. | kom | 4 |
|  | Razni sitni pripremni radovi | Uklanjanje ostataka betonskih elemenata, željeznih elemenata, i sl. U cijenu je uračunat i utovar i odvoz na deponiju | pauš | 1 |
| ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala i zaptivanje pukotina u kamenu do 5 cm | Izvršiti nabavku materijala i zaptivanje pukotina širine do 5 cm. Popunjavanje vršiti umetanjem manjih komada pločastog kamena i maltera. U cijenu je uračunata nabavka kamena. Obračun se vrši po m¹ tretiranih pukotina | m | 1 |
|  | Fugovanje zidova od kamena | Izvršiti pažljivo i stručno fugovanje zidova krečnim malterom. Boja maltera za fugovanje odrediće se na osnovu proba na licu mjesta, uz obavezno prisustvo konzervatora. | M2 | 7,5 |
| ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala i fobusiranje zidnih kamenih površina | Fasada se premazuje preparatom Antipluviol W bezbojnim vodoodbojnim premazom na osnovu silikonskih smola radi zaštite kamenih površina od prodora kapilarne vlage. Preparat se nanosi u više slojeva do potpunog zasićenja zidne podloge | m² | 10 |
| BRAVARSKI I KOVAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja nedostajućih elemenata kovanjem | Nove željezne elemente izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu iz projekta. Kovani elementi moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije ugradnje elemente očistiti od korozije i prašine, nanijeti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti elemente, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal | kom | 4 |
|  | Restauracija, farbanje i premazivanje postojećih željeznih nosača i okova | Elemente koji su u dobrom stanju sačuvati, restaurirati i ponovo ugraditi . Elementi moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu nanijeti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. U cijenu ulazi sav potreban materijala i montaža u zidove bedema, varenje i transport | kom | 2 |
|  | Rekonstrukcija i izrada obloge od lima na drvenim vratima (20%) | / | pauš | 1 |
| STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Restauracija postojećih drvenih krila vrata | Izvršiti pažljivu restauraciju postojećih krila vrata u svemu prema opisima i crtežima iz projekta. Radovi podrazumijevaju: Čišćenje površinske nečistoće i reklamnog materijala, Skidanje stare farbe špahlom ili rašketom, Grubo i meko šmirglanje, Zatvaranje sitnih pukotina prirodnim kitom, Zamjena oštećenih partija drveta (10 %), Impregnacija drveta, Farbanje bojom u 3 sloja | kom | 1 |
| KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Sanacija kamenih pragova okvira vrata plombiranjem | Izvršiti sanaciju oštećenih kamenih okvira vrata smješom za vještački kamen. Krpljenje kamena izvesti specijalnim reparaturnim malterima po uputstvu konzervatora. Materijal koji se koristi za restauraciju mora biti fabrički upakovan, odobren od strane konzervatorskog nadzora. U cijenu uračunati produbljivanje i čišćenje naprslina kao i završna obrada. Boja i obrada plombi je u svemu prema postojećem kamenu, tako da se postigne ujednačenost. Obračun se vrši po komadu plombe | kom | 3 |
| OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Razni sitni radovi | / | Pauš. | 1 |

Napomena:

Vrata br. 1 - Glavna gradska vrata - Porta di terra ferma:

Pripremni radovi - Sve pripremne radove treba izvoditi stručno i savjesno, prema važećim propisima i prema opisima iz tehničkog opisa i predmjera. Posebno voditi računa da kod štemanja i demontaže ne dođe do oštećenja originalnog materijala, elemenata i konstrukcije. Sve radove treba izvoditi u specijalizovanoj radionici, tako da vrata budu zaštićena od uticaja vremenskih uslova.

Zidarski radovi - Pažljivo ukloniti sve oštećene spojnice, koje su ispucale, na dodir se krune ili su djelimično ispale. Nakon uklanjanja, unutrašnjost spojnica dobro očistiti. Nakon toga izraditi nove spojnice od krečnog maltera u svemu prema uputstvu konzervatora.

Izolaterski radovi - svi izolaterski radovi moraju se izvesti kvalitetnim materijalom, prema projektu i važećim propisima

Bravarski radovi - Sve željezne elemente izraditi kovanjem od šipki, nosača, limova, ugaonika, ankera i slično, po projektu i uputstvu projektanta. Spojeve izraditi idealno precizno, očistiti i obrusiti. Prije ugradnje željezo očistiti od korozije i prašine, izvršiti cinkovanje i nanijeti završnu boju, i po izvršenoj montaži popraviti je. Djelove koji nedostaju ili su dotrajali izraditi i postaviti po uzoru na postojeće, prema detaljima i uputstvu projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. U cijenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun se vrši po kilogramu gotovog elementa.

Stolarski radovi - Novi djelovi stolarije izrađuju se od kvalitetne hrastove građe, kao što je dato u projektu. Završna obrada (zaštita i lakiranje u tri sloja) ne obračunava se posebno, već ulazi u cijenu elementa stolarije. Stolarija treba da bude boje drveta. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo ne ošteti i ne promijeni boju. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati, oštećene djelove, po uzoru na postojeće, pažljivo zamijeniti novim od iste vrste drveta.

Okov pregledati, očistiti i popraviti, djelove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti.

Vrata prebrusiti finom šmirglom, zaštititi i bojiti lazurnom
bojom tri puta sa dodatkom laka, po izboru i uputstvu projektanta

Kamenorezački radovi - Prije početka rada izvođač je dužan pokazati uzorak materijala projektantu, te dobiti odobrenje. Kamenorezačke radove treba izvesti od prvoklasnog materijala koji je kompatibilan originalnom materijalu i uklopljen po boji i strukturi. Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav, bez grešaka i jednolične strukture. Loše obrađeni, oštećeni i napukli djelovi ne smiju se ugrađivati.

Garantni rok je 24 mjeseca.

VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: po dostavljanju fakture za izvršenu uslugu u roku od 20 dana.

Način plaćanja je: virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja usluga je 120 dana.

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena	broj bodova

100

### Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova  dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

#### najniža ponuđena cijena x maks.broj bodova

broj bodova =	ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom 17.12.2018. godine do 09.00 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17.12.2018. godine u 09.30. sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

|  | X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka |  |
| --- | --- | --- |

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

XI Druge informacije

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Predmet nabavke je nabavka usluga sanacije i restauracije vrata na ulazima u Stari grad.

Procjenu vrijednosti je izvršio Sekretarijat za komunalno stambene poslove.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

- ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

- konzervatorska licenca za izradu studija zaštite, za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima; - Konzervatorska licenca za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima i izradu studija zaštite kulturnih dobara.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ne zahtjeva se.

### Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik

Tanja Kapisoda                                                                        Dragan Krapović

___________________                                                                 __________________

(Memorandum ponuđača )

Broj

Mjesto i datum

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

### I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva,  koju zastupa Dragan Krapović, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga sanacije i restauracije vrata na ulazima u Stari grad, broj: 01-3523/4 od 12.12.2018. godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: ___________ od _________.godine; Ponuda ponuđača _____________ broj ___________ od ___________.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka pružanja usluga sanacije i restauracije vrata na ulazima u Stari grad, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku pružanja usluga sanacije i restauracije vrata na ulazima u Stari grad, broj 01-3523/4 od 12.12.2018. godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca broj _________

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružati usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora,  u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi br._________________ od ______________godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi: ________ € .

Član 4

Naručilac  se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 20 dana od dana prijema računa za izvršenu uslugu.

Član 5

Rok izvršenja usluga je 120 dana od dana potpisivanja ugovora. Mjesto izvršenja ugovora je Stari grad, Budva.

Izvršilac se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog ugovora pružati za ukupnu cijenu od _____________ eura.

Član 6

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula).

Član 7

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na obavljanje usluga po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 8

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca  i 2 (dva) primjerka za Izvršioca.

NARUČILAC	IZVRŠILAC

### SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

### Lice koje je učestvovalo u sprovođenju
        nabavke male vrijednosti,                                                                      PREDSJEDNIK
načelnica Službe za javne nabavke	Ovlašćeno lice naručioca

Tanja Kapisoda	Dragan Krapović

M.P.